AGPO TEYZENT

TDR POUR LE RECRUTEMENT DE MAITRE D’ŒUVRE

|  |  |
| --- | --- |
| CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA CONSULTATION | L’Association de Gestion Participative des Oasis (AGPO) relève de la Moughataa de Ain Taya dans la wilaya de l’Adrar et le siège de l’AGPO se trouve à Atar. Teyzen est situé à 700 km de Nouakchott, dans la commune de Ouadane. L’AGPO possède deux sites de production, l’un se trouve à 7Km de Atar et l’autre à 40 Km de Atar et une population estimée à 400 habitants.Dans le cadre de son projet de renforcement de capacité (6420-MRT) , l’AGPO lance cet appel à candidatures pour recruter un maître d’œuvre chargé de l’assister dans la réalisation des travaux de construction d’une unité polyvalente de conditionnement et de conservation de dates de 20/20m ainsi qu’une clôture grillagé de 400 ml à Teyzent.Le maître d’œuvre travaillera sous l’autorité du président de l’AGPO en étroite collaboration avec le conseiller gérant comptable, le comité de suivi et le partenaire technique du bailleur en Mauritanie. |
| CONSISTANCE DE LA PRESTATION | ***Etudes et Dossiers Techniques de Consultation des Entreprises :**** Élaborer les Dossiers d’Appel d’offres qui comprennent : les pièces graphiques , le plan de masse, le plan de ferraillage, les cahiers de prescriptions techniques des travaux, les cadres de bordereau des prix unitaires et les cadres du devis quantitatif et estimatif des travaux, les projets de contrat de travaux pour le Maître d’ouvrage
* Appuyer le Maître d’ouvrage dans l’évaluation et l’analyse technique et financière des offres reçues.

***Control et suivi :**** Assister la coopérative lors de la remise du site et la rédaction des ordres de services adressés à l'entrepreneur ;
* Vérifier l’implantation des ouvrages ;
* Assurer un suivi mensuel des chantiers et rédiger les comptes rendus de visites ;
* Établir les décomptes eu égard à l’état d’avancement effectif des travaux ;
* Assister la coopérative pour la recherche de solutions aux problèmes techniques et aux difficultés qui peuvent surgir lors de l'exécution des travaux ;
* Assister la coopérative lors de la réception provisoire des travaux ;
* Rédiger, à l’issue de la réception provisoire, le rapport final de sa prestation de contrôle de travaux,

illustré par des photos aux différentes phases de réalisation du chantier. |
| PRODUITS ATTENDUS LIVRABLES : | Le consultant fournira à la Coopérative les éléments suivants :* Le dossier d’appel d’offre (DAO),
* Les comptes rendus des missions de suivi illustrés par des photos et accompagnés du décompte des travaux réalisés validé par ses soins,
* Le rapport détaillé de fin des travaux, illustré par des photos aux différentes phases de réalisation du chantier.
 |
| DELAI | Les délais pour présenter le dossier de consultation complet à la coopérative ne devra pas excéder 20 jours ouvrés (soit 4 semaines) à compter de la date de signature du contrat de prestation.Le délai du suivi couvrira toute la période des chantiers jusqu’à la réception provisoire des travaux. |
| PROFIL DU CANDIDAT | * Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil ou équivalent ;
* Avoir 5 ans d’expériences dans les domaines considérés
* Avoir réalisé des consultations similaires.
 |
| PRESENTATION DE L’OFFRE | **L’Offre technique doit contenir les éléments suivants :*** Note méthodologique d’intervention et plan de travail.
* Le CV, les diplômes et les attestations des personnes affectées à la présente consultation.

**Offre financière*** L’offre financière de la prestation est à prix forfaitaire et est libellé en hors taxes.
* Le prestataire joindra à son offre financière un tableau résumé indiquant la répartition des coûts en

pourcentage pour chaque étape : études, dépouillement des offres, suivi des chantiers. |
| LIEU DEPOT DES CANDIDATURES | Les dossiers de candidatures doivent être déposés ou envoyés avant le 18/10/2024 à 12 heures à l’adresse suivante **:** idseperecrutement@gmail.com Pour toute information complémentaire, contactez le numéro suivant : 45 25 62 06. |
|  | NB : Les dossiers déposés ne seront pas restitués et seuls les candidats retenus seront contactés. |